**LAPORAN KEGIATAN**

**PEMBUATAN WEB**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **BULAN** | **MINGGU** | **KEGIATAN** | **NAMA** |
| 1. | Agustus | Ke-1 | Menentukan ide | All |
| 2. | Agustus | Ke-2 | Pembagian kelompok | All |
| 3. | Agustus | Ke-3 | Menentukan konsep ide | All |
| 4. | Agustus | Ke-4 | Pembagian tugas   * Rifki, Sultan & Gerril bertugas membuat Website * Difa bertugas penulis proposal * Gio, Leksa, Difabertugas mencari produk * Hera & Annisa bertugas mendesain katalog | All |
| 5 | September | Ke-1 | Membuat proposal & progres membuat web | Difa, Rifki, hera, Sultan |
| 6 | September | Ke-2 | Menentukan nama toko, mencari produk | All,  Gio, Leksa, Difa |
| 7 | September | Ke-3 | Membuat logo toko, progres membuat web | Hera, annisa,  All |
| 8 | September | Ke-4 | Menambahkan produk ke web, membuat laporan kegiatan, merancang kata kata deskripsi produk | All,  Difa, Hera  Annisa |
| 9 | Oktober | Ke-1 | Mengajarkan teman-teman yang lain membuat web  Membuat web baru dan melihat tutorial pembuatannya  Membuat laporan kegiatan | Rifki  Hera, Difa, Leksa, Annisa, Sultan  Hera |
| 10 | oktober | Ke-2 | Menambahkan produk  Membuat ppt laporan buat presentasi | All |

* **Logo Website**

****

* **Screenshot tampilan website**





